**УРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕ**

**АДЫГЭ РЕСПУБЛИК**

**МУНИЦИПАЛЬНЭ ОБРАЗОВАНИЕУ**

**«КРАСНОГВАРДЕЙСКЭ РАЙОНЫМ»**

**И АДМИНИСТРАЦИЙ**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»**



*П О С Т А Н О В Л Е Н И Е*

# ***АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ***

# ***«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»***

*От 09.12.2022г. №1046*

**с. Красногвардейское**

# **О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Красногвардейский район» Республики Адыгея от 16 апреля 2019 года № 230 «Об утверждении Перечня многоквартирных домов в Красногвардейском районе, в отношении которых планируется выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 2020 – 2022 годах».**

В целях, приведения в соответствие с действующим законодательством правовых актов администрации МО «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом муниципального образования «Красногвардейский район»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красногвардейский район» № 230 от 16 апреля 2019 года «Об утверждении Перечня многоквартирных домов в Красногвардейском районе, в отношении которых планируется выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 2020 – 2022 годах», изложив приложения № 1, 2 в новой редакции, согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Красногвардейский район» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, транспорта, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды.

3. Опубликовать данное постановление в районной газете «Дружба» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. Губжоков

Приложение № 1  
к [постановлению](#sub_0) администрации  
МО «Красногвардейский район»  
от 16.04.2019 г. № 230

# Перечень многоквартирных домов в Красногвардейском районе, в отношении которых планируется выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 2020 - 2022 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | | Год | | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир | Общая площадь МКД, всего (кв.м.) | Площадь помещений МКД | | | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек) | Стоимость капитального ремонта | | | | Плановая дата завершения работ (год) |
| Год постройки МКД | | завершение последнего капитального ремонта | всего (кв.м.) | | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан (кв.м.) | | всего (рублей) | в том числе | | |
| за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея | за счет средств местного бюджета (рублей) | за счет средств собственников помещений в МКД (рублей) |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| Муниципальное образование «Красногвардейский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по муниципальному образованию «Красногвардейский район» | | | | | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.с. Красногвардейское, Первомайская, 34 | 1969 | | - | | кирпич | 2 | 2 | 13 | 579 | | 532,6 | | - | 22 | 362 811 | - | 362 811 | - | декабрь 2020 |
| 2. а. Хатукай ул. Комсомольская, 2а | 1988 | | 2017 | | кирпич | 2 | 3 | 18 | 855,8 | | 855,8 | | 753,1 | 19 | 830 317 | - | 830 317 | - | декабрь 2020 |
| 3. а. Хатукай, ул. 50 лет Октября, 1 | 1978 | | - | | кирпич | 2 | 2 | 16 | 767 | | 736,8 | | 736,8 | 38 | 793 015 | - | 793 015 | - | декабрь 2020 |
| 4 с. Красногвардейское, ул. Новая, 11 | 1964 | | - | | кирпич | 2 | 1 | 8 | 416,8 | | 392 | | - | 19 | 363 785,62 | - | 363 785,  62 | - | декабрь 2021 |
| 5. а. Хатукай, ул. Мира, 2 | 1973 | | - | | кирпич | 2 | 1 | 20 | 733,7 | | 636,7 | | - | 27 | 469 548 | - | 469 548 | - | декабрь 2021 |
| 6. с. Красногвардейское, ул. Ленина, 113 | 1928 | | - | | кирпич | 2 | 2 | 7 | 471 | | 408 | | - | 16 | 893 671 | - | 893 671 | - | декабрь 2022 |
| 7. с. Красногвардейское, ул. Ленина, 117 | 1971 | | - | | кирпич | 2 | 2 | 8 | 463,8 | | 419 | | - | 10 | 1 089 744 | - | 1 089 744 | - | декабрь 2022 |
| 9. а. Хатукай, ул. Мира, 8 | 1974 | | - | | кирпич | 2 | 2 | 16 | 621,18 | | 621,18 | | - | 28 | 334 321,91 | - | 334 321,91 | - | декабрь 2022 |
| 10. а. Хатукай, ул. Южная, 14 | 1974 | | - | | кирпич | 2 | 1 | 24 | 601,9 | | 601,9 | | - | 31 | 296 602,80 | - | 296 602,80 | - | декабрь 2022 |
| 11. с. Красногвардейское, ул. Фрунзе, 22 а | 1982 | | - | | кирпич | 2 | 2 | 12 | 688,8 | | 688,8 | | - | 25 | 455 509,20 | - | 455 509,20 | - | декабрь 2022 |
| 12. с. Красногвардейское, ул. Горького, 5 | 1971 | | - | | кирпич | 2 | 2 | 8 | 420,6 | | 420,6 | | - | 16 | 136 659,37 | - | 136 659,37 | - | декабрь 2022 |

И.о. управляющего делами администрации

МО «Красногвардейский район» -

начальник общего отдела Х.Н. Хутов

Приложение № 2  
к [постановлению](#sub_0) администрации  
МО «Красногвардейский район»  
от 16.04.2019 г. № 230

# Реестр многоквартирных домов по видам ремонта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта всего (рублей) | Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 ЖК РФ | | | | | | | | | | | Виды ремонта, установленные нормативным правовым актов РА | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем (руб.) | ремонт или замена лифтового оборудования | | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений | | ремонт фасада  (входная зона, электропроводка) | | ремонт фундамента | | утепление фасадов (руб.) | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю (руб.) | установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления (руб.) | другие виды (руб.) |
| единиц | рублей | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. |
| 1.с. Красногвардейское, Первомайская, 34 | 362 811 | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 362 811 | - | - | - | - | - | - |
| 2. а. Хатукай ул. Комсомольская, 2а | 830 317 | 830 317 | - | - | - | - | 360 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. а. Хатукай, ул. 50 лет Октября, 1 | 793 015 | - | - | - | 575 | 793 015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 с. Красногвардейское, ул. Новая, 11 | 363 785,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 311  360,62 | - | - | 52 425 | - | - | - |
| 5. а. Хатукай, ул. Мира, 2 | 469 548 | - | - | - | - | - | - | - | - | 469 548 | - | - | - | - | - | - |
| 6. с. Красногвардейское, ул. Ленина, 113 | 893 671 | - | - | - | - | - | - | - | - | 893 671 | - | - | - | - | - | - |
| 7. с. Красногвардейское, ул. Ленина, 117 | 1 089 744 | 294 552 | - | - | - | - | - | - | - | 795 192 | - | - | - | - | - | - |
| 9. а. Хатукай, ул. Мира, 8 | 334 321.91 | 334 321.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. а. Хатукай, ул. Южная,14 | 296 602.80 | 296 602.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. с. Красногвардейское, ул. Фрунзе, 22 а | 455 509.20 | 455 509.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. с. Красногвардейское, ул. Горького, 5 | 136 659.37 | 136 659.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

И.о. управляющего делами администрации

МО «Красногвардейский район» -

начальник общего отдела Х.Н. Хутов